CAHIER DES CHARGES

RESTO D'ICI

Plateforme de Restauration Digitale B2B & B2C

| Projet | Resto d'ici |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date | 16 avril 2026 |
| Statut | En cours de validation |
| Rédacteur | Équipe Produit Novasend |
| Secteur | Restauration / Food & Beverage |
| Cible | B2B & B2C |
| Couverture | Menu, Commande, Paiement, Stocks, Trésorerie |

# Table des matières

| 1. | Contexte et Objectifs | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Périmètre fonctionnel | 4 |
| 3. | Acteurs et rôles | 5 |
| 4. | User Stories — Menu & Commande | 6 |
| 5. | User Stories — Paiement | 8 |
| 6. | User Stories — Gestion des stocks | 9 |
| 7. | User Stories — Trésorerie | 10 |
| 8. | User Stories — Administration & B2B | 11 |
| 9. | Spécifications fonctionnelles détaillées | 12 |
| 10. | Exigences non fonctionnelles | 16 |
| 11. | Architecture technique recommandée | 17 |
| 12. | Planning & livrables | 18 |
| 13. | Glossaire | 19 |

# 1. Contexte et Objectifs

## 1.1 Présentation du projet

Resto d'ici est une plateforme digitale de restauration conçue pour moderniser l'expérience culinaire aussi bien du côté client que du côté gestionnaire. La plateforme adresse simultanément les consommateurs finaux (B2C) et les partenaires professionnels tels que les traiteurs, hôtels et entreprises (B2B), sur le marché ivoirien et africain.

## 1.2 Objectifs stratégiques

- Digitaliser l'ensemble du cycle de commande — de la consultation du menu au paiement

- Offrir une expérience utilisateur fluide, rapide et multilingue

- Fournir aux restaurateurs des outils de gestion opérationnelle en temps réel

- Automatiser la gestion des stocks pour réduire les pertes et ruptores

- Centraliser la trésorerie pour une visibilité financière immédiate

- Permettre aux entreprises (B2B) de gérer des commandes groupées et des abonnements

## 1.3 Enjeux et bénéfices attendus

| Enjeu | Impact actuel (sans outil) | Bénéfice attendu |
| --- | --- | --- |
| Commandes manuelles | Erreurs, délais, insatisfaction client | Commande digitale en < 3 min |
| Stocks non tracés | Ruptures et sur-commandes fréquentes | Alertes automatiques en temps réel |
| Trésorerie opaque | Décisions financières basées sur intuition | Tableaux de bord en temps réel |
| Clients B2B non outillés | Commandes groupées par email/téléphone | Portail dédié avec facturation auto |

# 2. Périmètre fonctionnel

La plateforme Resto d'ici est structurée autour de cinq modules principaux interconnectés :

| Module | Description | Cible | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Menu & Catalogue | Affichage dynamique, catégories, descriptions, photos, disponibilités | B2C & B2B | Critique |
| Commande & Panier | Sélection d'articles, panier, personnalisation, suivi en temps réel | B2C & B2B | Critique |
| Paiement | Multi-modes (mobile money, carte, espèces), génération de reçus, remboursement | B2C & B2B | Critique |
| Gestion des stocks | Suivi des ingrédients/produits, alertes de réapprovisionnement, inventaire | Admin / Staff | Haute |
| Trésorerie | Recettes, dépenses, rapports financiers, export comptable, KPIs | Admin / DG | Haute |
| Portail B2B | Comptes entreprises, commandes groupées, abonnements, facturation | Partenaires B2B | Haute |

# 3. Acteurs et Rôles

| Acteur | Type | Responsabilités principales |
| --- | --- | --- |
| Client final | B2C — Utilisateur web/mobile | Consulter le menu, passer commande, payer, suivre sa commande, gérer son profil |
| Responsable B2B | B2B — Entreprise partenaire | Commander en volume, gérer les commandes de ses collaborateurs, recevoir les factures |
| Serveur / Staff | Interne — Opérationnel | Prendre les commandes en salle, mettre à jour les statuts, signaler les ruptures |
| Gérant de restaurant | Interne — Opérationnel | Gérer le menu, suivre les stocks, consulter les rapports, valider les commandes |
| Responsable stocks | Interne — Logistique | Saisir les entrées/sorties, gérer les fournisseurs, traiter les alertes |
| Directeur Général | Interne — Décisionnel | Consulter les KPIs, valider les budgets, accéder à la trésorerie globale |
| Administrateur | Système — Super-admin | Gérer les comptes utilisateurs, configurer la plateforme, accéder aux logs |

# 4. User Stories — Module Menu & Commande

Ce module couvre la navigation dans le catalogue, la sélection des articles et la gestion du panier.

| ID | Acteur | User Story | Critère d'acceptation | Priorité | Module |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Client final | En tant que client, je veux consulter le menu par catégorie (entrées, plats, desserts, boissons) afin de trouver rapidement ce qui m'intéresse | Les catégories sont visibles, cliquables et filtrables. Chaque article affiche nom, description, prix et photo | Critique | Menu |
| US-02 | Client final | En tant que client, je veux rechercher un plat par nom ou ingrédient afin de gagner du temps | Résultats affichés en < 1 seconde. Suggestions auto-complete disponibles | Haute | Menu |
| US-03 | Client final | En tant que client, je veux voir si un plat est disponible (stock) avant de commander afin d'éviter les déceptions | Statut visible : Disponible / Rupture / Limité. Mise à jour en temps réel | Critique | Menu |
| US-04 | Client final | En tant que client, je veux ajouter des articles au panier et modifier les quantités afin de composer ma commande à mon rythme | Panier persistant (session). Modification/suppression possible à tout moment | Critique | Commande |
| US-05 | Client final | En tant que client, je veux personnaliser mon plat (sans oignon, sans piment) afin d'adapter à mes préférences | Champ texte libre + options prédéfinies par plat. Instructions transmises en cuisine | Haute | Commande |
| US-06 | Client final | En tant que client, je veux choisir entre manger sur place, à emporter ou en livraison afin d'organiser mon repas | 3 modes de livraison sélectionnables. Mode livraison demande une adresse | Critique | Commande |
| US-07 | Client final | En tant que client, je veux suivre l'état de ma commande en temps réel afin de connaître le temps d'attente | Étapes : Reçue → En préparation → Prête → En livraison → Livrée | Haute | Commande |
| US-08 | Staff | En tant que serveur, je veux recevoir les commandes instantanément sur ma tablette afin d'éviter les erreurs de saisie | Notification push immédiate. Interface dédiée avec actions rapides | Critique | Commande |
| US-09 | Gérant | En tant que gérant, je veux activer/désactiver un article du menu en un clic afin de gérer les ruptures en temps réel | Changement visible côté client en < 30 secondes | Critique | Menu |
| US-10 | Gérant | En tant que gérant, je veux créer des menus du jour avec une date d'expiration afin de proposer des offres temporaires | Activation planifiable. Désactivation automatique à l'expiration | Haute | Menu |

# 5. User Stories — Module Paiement

Ce module gère les transactions, les moyens de paiement disponibles, la génération de reçus et les remboursements.

| ID | Acteur | User Story | Critère d'acceptation | Priorité | Module |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-11 | Client final | En tant que client, je veux payer par Mobile Money (Orange, MTN, Wave) afin d'utiliser mon moyen de paiement habituel | Intégration API opérateurs. Confirmation de paiement en < 10 sec | Critique | Paiement |
| US-12 | Client final | En tant que client, je veux payer par carte bancaire (Visa/Mastercard) afin d'utiliser ma carte | Formulaire sécurisé (PCI-DSS). 3D Secure activé | Critique | Paiement |
| US-13 | Client final | En tant que client, je veux recevoir un reçu par SMS/email après paiement afin d'avoir une preuve de transaction | Reçu généré automatiquement avec numéro de commande, détail, montant, date | Haute | Paiement |
| US-14 | Client final | En tant que client, je veux enregistrer mes moyens de paiement préférés afin de payer plus rapidement la prochaine fois | Tokenisation sécurisée. Suppression possible à tout moment | Haute | Paiement |
| US-15 | Staff | En tant que caissier, je veux enregistrer un paiement en espèces afin de traiter les clients qui ne paient pas en ligne | Interface caisse avec saisie du montant et rendu monnaie calculé | Critique | Paiement |
| US-16 | Gérant | En tant que gérant, je veux appliquer des codes promo et des réductions afin d'animer des offres commerciales | Création de codes avec règles (% ou montant fixe, durée, usage limité) | Haute | Paiement |
| US-17 | Client final | En tant que client, je veux être remboursé en cas d'annulation dans les 5 minutes afin d'être protégé en cas d'erreur | Processus de remboursement automatique selon politique définie | Haute | Paiement |
| US-18 | Responsable B2B | En tant que responsable B2B, je veux recevoir des factures mensuelles consolidées afin de simplifier ma comptabilité | Facture PDF générée automatiquement en fin de mois avec récapitulatif | Haute | Paiement |

# 6. User Stories — Module Gestion des Stocks

Ce module assure le suivi des matières premières et des produits finis, le pilotage des approvisionnements et la traçabilité des mouvements.

| ID | Acteur | User Story | Critère d'acceptation | Priorité | Module |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-19 | Responsable stocks | En tant que responsable des stocks, je veux saisir les entrées de stock (livraisons fournisseurs) afin de maintenir l'inventaire à jour | Formulaire de réception avec : fournisseur, article, quantité, prix unitaire, date | Critique | Stocks |
| US-20 | Responsable stocks | En tant que responsable des stocks, je veux consulter le niveau de stock de chaque ingrédient afin de planifier les achats | Tableau de bord en temps réel avec niveaux actuels, minimums et maximums | Critique | Stocks |
| US-21 | Gérant | En tant que gérant, je veux recevoir des alertes automatiques quand un article atteint le seuil minimum afin d'anticiper les ruptures | Notifications push/email déclenchées automatiquement. Seuil configurable par article | Critique | Stocks |
| US-22 | Responsable stocks | En tant que responsable des stocks, je veux enregistrer les sorties (consommation cuisine) afin de suivre les coûts réels | Déduction automatique à chaque commande validée. Saisie manuelle possible | Haute | Stocks |
| US-23 | Gérant | En tant que gérant, je veux consulter les pertes et les écarts d'inventaire afin de détecter les anomalies | Rapport mensuel des écarts entre stock théorique et réel. Export Excel | Haute | Stocks |
| US-24 | Admin | En tant qu'administrateur, je veux gérer le référentiel des fournisseurs afin de centraliser les informations d'achat | Fiches fournisseurs avec contacts, délais, articles fournis, historique des commandes | Haute | Stocks |
| US-25 | Responsable stocks | En tant que responsable des stocks, je veux générer des bons de commande automatiques afin d'accélérer les réapprovisionnements | Génération PDF/email du bon de commande pré-rempli selon les seuils déclencheurs | Haute | Stocks |

# 7. User Stories — Module Trésorerie

Ce module offre une visibilité complète sur les flux financiers : recettes, dépenses, marges, et exports comptables.

| ID | Acteur | User Story | Critère d'acceptation | Priorité | Module |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-26 | Directeur Général | En tant que DG, je veux consulter le chiffre d'affaires du jour, de la semaine et du mois afin de suivre la performance | Tableau de bord avec CA, nb commandes, ticket moyen. Comparatif N-1 | Critique | Trésorerie |
| US-27 | Directeur Général | En tant que DG, je veux voir la répartition des recettes par mode de paiement afin d'analyser les tendances | Graphique camembert : Mobile Money, Carte, Espèces, B2B. Export Excel | Haute | Trésorerie |
| US-28 | Gérant | En tant que gérant, je veux saisir les dépenses opérationnelles (loyer, salaires, charges) afin d'avoir une vision complète des coûts | Formulaire de saisie avec catégorie, montant, pièce justificative uploadable | Haute | Trésorerie |
| US-29 | Directeur Général | En tant que DG, je veux consulter la marge brute par plat afin d'optimiser le menu | Calcul automatique : (Prix vente - Coût ingrédients) / Prix vente | Haute | Trésorerie |
| US-30 | Gérant | En tant que gérant, je veux générer un rapport financier mensuel afin de préparer ma comptabilité | Rapport PDF : recettes, dépenses, bénéfice net, taux de TVA. Export comptable | Haute | Trésorerie |
| US-31 | Directeur Général | En tant que DG, je veux définir des budgets prévisionnels et voir les écarts réels afin de piloter les charges | Saisie du budget mensuel par poste. Alertes si dépassement | Haute | Trésorerie |
| US-32 | Admin | En tant qu'administrateur, je veux exporter les données comptables au format CSV/Excel afin de les intégrer dans un logiciel comptable | Export complet avec : date, libellé, montant débit/crédit, compte | Haute | Trésorerie |

# 8. User Stories — Administration & Portail B2B

| ID | Acteur | User Story | Critère d'acceptation | Priorité | Module |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-33 | Admin | En tant qu'administrateur, je veux créer et gérer les comptes utilisateurs avec des rôles différenciés afin de sécuriser les accès | Gestion RBAC : Admin, Gérant, Staff, Client, B2B. Activation/désactivation | Critique | Admin |
| US-34 | Responsable B2B | En tant que responsable B2B, je veux créer un compte entreprise et y associer plusieurs collaborateurs afin de gérer les accès de mon équipe | Dashboard entreprise. Ajout de collaborateurs avec limites de dépense | Haute | B2B |
| US-35 | Responsable B2B | En tant que responsable B2B, je veux passer des commandes groupées (ex : 50 déjeuners) afin d'organiser les repas de mes équipes | Commande groupée avec : date de livraison, lieu, répartition par collaborateur | Critique | B2B |
| US-36 | Admin | En tant qu'administrateur, je veux accéder aux logs d'activité afin de détecter les anomalies et assurer la traçabilité | Journal des actions horodatées : connexion, modification, suppression | Haute | Admin |
| US-37 | Gérant | En tant que gérant, je veux configurer les horaires d'ouverture et les zones de livraison afin d'adapter les commandes | Interface de configuration horaires + carte interactive pour les zones | Haute | Admin |

# 9. Spécifications Fonctionnelles Détaillées

## 9.1 Module Menu & Catalogue

| Fonctionnalité | Description | Acteurs | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Catalogue produits | Affichage des plats avec photos HD, descriptions, allergènes, valeurs nutritionnelles | Client, Gérant | Critique |
| Catégorisation | Organisation en catégories/sous-catégories personnalisables avec icônes | Gérant, Admin | Critique |
| Disponibilité temps réel | Synchronisation stock-menu : désactivation automatique si stock épuisé | Système | Critique |
| Menu du jour | Création de menus temporaires planifiables avec prix spécial | Gérant | Haute |
| Gestion des variantes | Tailles (S/M/L), suppléments, accompagnements avec surcharges tarifaires | Gérant, Client | Haute |
| Recherche & filtres | Filtres : végétarien, sans gluten, prix, popularité, nouveautés | Client | Haute |

## 9.2 Module Commande & Panier

| Fonctionnalité | Description | Acteurs | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Panier dynamique | Ajout/suppression/modification en temps réel avec calcul automatique du total | Client, Staff | Critique |
| Commande en table | QR code par table pour commande directe sans téléchargement d'application | Client en salle | Critique |
| Statuts de commande | Pipeline : Reçue > Confirmée > En préparation > Prête > En livraison > Livrée | Système | Critique |
| Interface cuisine (KDS) | Affichage temps réel des commandes avec priorité et minuterie par poste | Cuisine | Critique |
| Historique commandes | Historique complet avec possibilité de renouveler une commande | Client | Haute |
| Commandes planifiées | Réservation de commande pour une heure précise (petit-déjeuner à 8h00) | Client | Haute |

## 9.3 Module Paiement

| Fonctionnalité | Description | Acteurs | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile Money | Orange Money, MTN MoMo, Wave, Moov Money via APIs dédiées | Client | Critique |
| Carte bancaire | Visa / Mastercard via passerelle sécurisée (PCI-DSS Level 1) | Client | Critique |
| Paiement caisse | Interface point de vente pour règlement espèces / chèque | Caissier | Critique |
| Reçu numérique | Génération automatique PDF/SMS/Email après chaque transaction | Client, B2B | Haute |
| Gestion des remises | Codes promo, remises fidélité, offres groupées B2B | Client, B2B | Haute |
| Remboursements | Workflow de remboursement avec validation gérant et traçabilité | Gérant, Client | Haute |
| Facturation B2B | Factures mensuelles consolidées avec TVA et SYSCOHADA | B2B, Comptabilité | Haute |

## 9.4 Module Gestion des Stocks

| Fonctionnalité | Description | Acteurs | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Inventaire en temps réel | Tableau de bord des quantités disponibles par article/ingrédient | R. Stocks, Gérant | Critique |
| Mouvements de stock | Traçabilité complète des entrées, sorties et ajustements avec motifs | R. Stocks | Critique |
| Alertes de seuil | Notifications configurables quand le stock atteint le seuil minimum | R. Stocks, Gérant | Critique |
| Recettes & nomenclatures | Définition des ingrédients et quantités par plat pour déduction automatique | Gérant, Cuisine | Haute |
| Bons de commande | Génération automatique ou manuelle vers les fournisseurs référencés | R. Stocks | Haute |
| Rapport d'écarts | Comparaison stock théorique vs réel avec analyse des pertes | Gérant, DG | Haute |
| Gestion fournisseurs | Fiches fournisseurs, conditions tarifaires, délais de livraison | R. Stocks, Admin | Haute |

## 9.5 Module Trésorerie

| Fonctionnalité | Description | Acteurs | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Tableau de bord KPIs | CA, coûts, marge brute/nette, ticket moyen, nb couverts — en temps réel | DG, Gérant | Critique |
| Enregistrement dépenses | Saisie des charges par catégorie avec pièces justificatives | Gérant | Haute |
| Rapports financiers | P&L mensuel, balance, rapports par période et par catégorie | DG, Comptable | Haute |
| Analyse des marges | Marge par plat, par catégorie, par période — visualisation graphique | DG, Gérant | Haute |
| Budget prévisionnel | Saisie et suivi des budgets avec alertes de dépassement | DG | Haute |
| Export comptable | Export CSV/Excel/JSON aux formats SYSCOHADA et comptabilité locale | Comptable | Haute |
| Rapprochement bancaire | Comparaison automatique des recettes plateforme vs relevés bancaires | DG, Comptable | Moyenne |

# 10. Exigences Non Fonctionnelles

| Catégorie | Exigence | Spécification |
| --- | --- | --- |
| Performance | Temps de chargement | Page menu < 2 secondes. API < 500ms. Résistant à 500 utilisateurs simultanés |
| Performance | Disponibilité | SLA 99,5% minimum. Maintenance planifiée hors heures de service |
| Sécurité | Authentification | JWT + OAuth 2.0. Session expiration 24h. 2FA optionnel pour admins |
| Sécurité | Données sensibles | Chiffrement AES-256 en repos. TLS 1.3 en transit. Conformité RGPD |
| Sécurité | Paiements | Conformité PCI-DSS Level 1. Tokenisation des données carte. Anti-fraude |
| Accessibilité | Responsive Design | Compatible desktop, tablette, mobile (iOS/Android). PWA disponible |
| Accessibilité | Langues | Français (principal), Anglais. Architecture i18n extensible |
| Scalabilité | Architecture | Microservices containerisés (Docker/Kubernetes). CDN pour les médias |
| Sauvegarde | Données | Backup quotidien automatique. Rétention 90 jours. RPO < 1h, RTO < 4h |
| Audit | Traçabilité | Logs de toutes les actions critiques horodatés avec identifiant utilisateur |

# 11. Architecture Technique Recommandée

## 11.1 Stack technologique proposé

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Frontend Web | React.js / Next.js | SSR pour SEO, performance, PWA native. Tailwind CSS |
| Frontend Mobile | React Native / PWA | Code partagé web/mobile. Notifications push |
| Backend API | Node.js (NestJS) ou Django REST | API RESTful. Documentation Swagger/OpenAPI automatique |
| Base de données | PostgreSQL + Redis | PostgreSQL pour données transactionnelles. Redis pour cache et sessions |
| Paiements | Novasend | Couverture Mobile Money Afrique de l'Ouest + cartes internationales |
| Stockage médias | AWS S3 / Cloudflare R2 | CDN global. Upload images menu. Backup automatique |
| Infrastructure | AWS / OVH Cloud + Docker | Déploiement containerisé. Auto-scaling selon charge |
| Notifications | Firebase FCM + Twilio SMS | Push temps réel + SMS fallback pour confirmations critiques |

## 11.2 Intégrations tierces requises

- Mobile Money : Novasend

- Carte bancaire : Novasend

- SMS : NovaSms pour les notifications

- Email : SendGrid ou Mailgun pour les reçus et alertes

- Cartographie : Google Maps API pour les zones de livraison

- Analytics : Google Analytics 4 + tableau de bord interne

# 12. Planning & Livrables

| Phase | Nom | Livrables clés | Durée | Calendrier | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Cadrage & Design | CDC validé, Maquettes UX/UI, Architecture technique approuvée | 1 semaine | Semaine 1 | Critique |
| P2 | MVP — Commande & Paiement | Menu dynamique, Panier, Paiement Mobile Money, Interface caisse, QR table | 3 semaines | S2 – S4 | Critique |
| P3 | Gestion des stocks | Inventaire temps réel, Alertes seuil, Interface cuisine (KDS), Fournisseurs | 2 semaines | S5 – S6 | Haute |
| P4 | Trésorerie & Reporting | Dashboard KPIs, P&L mensuel, Export comptable CSV/Excel | 1 semaine | Semaine 7 | Haute |
| P5 | Portail B2B | Comptes entreprises, commandes groupées, facturation mensuelle consolidée | 2 semaines | S8 – S9 | Haute |
| P6 | Lancement & Déploiement | Tests UAT, corrections bugs, formation équipe, mise en production | 1 semaine | Semaine 10 | Critique |

| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 | P4 | P5 | P5 | P6 |

Durée totale : 10 semaines — soit 2 mois et 2 semaines — pour un déploiement complet en production.

# 13. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| B2C | Business to Consumer — transactions entre la plateforme et les particuliers |
| B2B | Business to Business — transactions entre la plateforme et les entreprises partenaires |
| KDS | Kitchen Display System — écran de commandes en cuisine, remplace les tickets papier |
| KPI | Key Performance Indicator — indicateur clé de performance permettant de mesurer l'atteinte des objectifs |
| Mobile Money | Service de paiement mobile via opérateur téléphonique (Orange, MTN, Wave...) |
| MVP | Minimum Viable Product — version minimale fonctionnelle du produit permettant d'aller en production |
| PCI-DSS | Standard de sécurité pour la gestion des données de cartes de paiement |
| PWA | Progressive Web App — application web accessible offline et installable sur mobile |
| QR Code | Quick Response Code — code-barres 2D permettant l'accès direct au menu de table |
| RBAC | Role-Based Access Control — contrôle d'accès basé sur les rôles utilisateurs |
| RPO | Recovery Point Objective — perte de données maximale acceptable en cas d'incident |
| RTO | Recovery Time Objective — durée maximale de restauration du service après incident |
| SLA | Service Level Agreement — engagement contractuel sur la disponibilité du service |
| SYSCOHADA | Système Comptable OHADA — norme comptable de l'Afrique de l'Ouest et Centrale |
| User Story | Récit utilisateur décrivant une fonctionnalité du point de vue de l'utilisateur final |

Document confidentiel — Resto d'ici © 2025 Novasend — Tous droits réservés